Zamawiający:

Gmina Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

59-222 Miłkowice

NIP 691-12-23-506

REGON 390-647-506

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

Gmina Miłkowice zaprasza do złożenia oferty

dla zamówienia pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania

pn. „Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie”

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Informacje wyjściowe:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której wybudowany zostanie odcinek drogi wewnętrznej (dz. nr 294/4) o nawierzchni tłuczniowej na długości ok. 170 m w Bobrowie, gmina Miłkowice. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową z krótkim odcinkiem o nawierzchni tłuczniowej. Trasa odcinka drogi wyznaczonego do zaprojektowania  przebiega od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej nr 2174D (zjazd w pasie drogi powiatowej bez zmian) pomiędzy zabudowaniami ogrodzonymi i dalej pomiędzy kompleksem pól uprawnych do terenów rekreacyjnych z boiskiem. Lokalizację drogi zaplanowanej do budowy przedstawiono na mapie podglądowej - załącznik nr 4.

- Główne rozwiązania projektowe, które należy ująć w opracowaniu:

- zaprojektowanie drogi jednojezdniowej, przystosowanej do ruchu dwukierunkowego,

- oś drogi należy zaprojektować w osi symetrii pasa drogowego,

- wymiary drogi: długość ok. 170 mb, szerokość jezdni  4 m, pobocza  0,5 m,

- odwodnienie powierzchniowe drogi przez poprzeczne pochylenie nawierzchni drogi do rowów,

- konstrukcja jezdni ułożona w korycie: nawierzchnia z mieszanki tłuczniowej na podbudowie tłuczniowej,

- pobocza wykonane z mieszanki tłuczniowej,

- zjazdy na pola uprawne i zabudowania w granicy pasa drogowego o konstrukcji jak droga,

- rozwiązania projektowe usunięcia ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną.

- Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie / dostarczenie:

- Materiałów geodezyjno – kartograficznych, w tym: mapy do celów projektowych, wypisu z rejestru gruntów,

- Projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezbędnymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami,

- w ilości 5 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Opinii geotechnicznej,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Projektu stałej organizacji ruchu,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Przedmiaru robót,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF i ATH.

- Kosztorysu inwestorskiego, w układzie zgodnym z § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Informacji BIOZ dołączonej do projektu budowlano – wykonawczego,

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- w ilości 2 egz. w formie wydruku i 1 egz. na płycie CD w formacie PDF.

- Do obowiązków projektanta należy również:

- Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

- Uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień, warunków technicznych usunięcia kolizji, opinii, decyzji i pozwoleń jeśli są niezbędne do prawidłowego zrealizowania inwestycji.

- Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz i pomiarów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz prawidłowej realizacji projektu.

- Informowanie Zamawiającego o przebiegu i zaawansowaniu prac projektowych oraz uzgadnianie na bieżąco proponowanych rozwiązań technicznych.

- Przekazanie Zamawiającemu oryginałów decyzji, uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania.

- Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę po sprawdzeniu przez Zamawiającego przedłożonej dokumentacji i podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego częściowego bez zastrzeżeń.

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w okresie trzech lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę o ile zajdzie taka potrzeba (aktualizacja, o której mowa dokonana będzie jednorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni).

Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy oraz warunki na jakich wykonywane ma być niniejsze zamówienie zawiera projekt umowy – załącznik nr 3.

- O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia przedmiotowego warunku należy przedstawić: wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówień polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, które dotyczyły budowy lub przebudowy drogi – min. 1 zadanie.

Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- TERMIN REALIZACJI:

od podpisania umowy do 25.07.2016 r. Termin ten oznacza protokolarne przekazanie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymienionej w punkcie C powyżej, która umożliwi Zamawiającemu otrzymanie pozwolenia na budowę.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zmianę wyznaczonego terminu końcowego w każdym przypadku, w którym na opóźnienie zakończenia prac projektowych będą miały wpływ czynniki zewnętrzne niezależne od Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ RODZAJ I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową, niezmienną w trakcie wykonywania zamówienia i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wobec Zamawiającego oraz ryzyko związane z wykonywaniem zamówienia.

- Cena powinna być podana w PLN (brutto), z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Wszystkie kwoty mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół).

- Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określana do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: zakres punktowy ustala się w granicach od 1 do 100.

- Punkty obliczane będą w następujący sposób:

najniższa oferowana cena

Cena =						          x    100

cena badanej oferty

V.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Ofertę należy dostarczyć do:

Urząd Gminy Miłkowice

Ul. II Armii Wojska Polskiego 71

  - Miłkowice

- Poprzez (do wyboru):

- osobiste złożenie w sekretariacie

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej

- Ofertę należy złożyć na:

- Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie” Nie otwierać przed: 14.04.2016 r.

- Termin składania ofert upływa dnia:

14.04.2016 r. o godz. 9.30  (decyduje data wpływu do Urzędu)

- Publiczne otwarcie ofert:

14.04.2016 r. o godz. 9.45, sala posiedzeń nr 15 (I p.)

- Osoba do kontaktu: Agnieszka Wolska, Edyta Pietras

tel. (076) 819-70-21

Sporządził(a): …………………….……………

……………………………………….

podpis kierownika Zamawiającego