UMOWA NR ………………………….………2016

zawarta w dniu …………………….r pomiędzy Szkołą Podstawową w Rzeszotarach NIP 691-10-70-801 REGON 001239619 reprezentowaną przez Barbarę Jankowicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………. z siedzibą w …………………………, ul. ………………………….NIP: …………………, REGON: ……………………………. reprezentowanym przez ………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „ Remont dachu szkoły Podstawowej w Rzeszotarach”.

- Opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robót w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 2

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się na kwotę:

- Netto:			…………….. zł

- Podatek VAT: 		 ……………… zł

- Brutto: 			………………… zł

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………………..)

- Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca nie może także żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

- Całkowite wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów.

- Ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy stanowi podstawę do zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT, przy zachowaniu stałej kwoty wynagrodzenia netto.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy, z należytą starannością zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz że uzyskał konieczne informacje i zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – technicznymi terenu robót i nie wniósł do nich uwag oraz uwzględnił powyższe w wynagrodzeniu za przedmiot zamówienia

§ 3

Termin wykonania

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 30.08.2016 r.

- Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz wykonanie wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu i zakończenie czynności odbioru końcowego.

§ 4

Nadzór techniczny

- W sprawach technicznych i organizacyjnych z ramienia Zamawiającego uprawniony do nadzorowania robót jest : kierownik ds. administracyjno – gospodarczych.

§ 5

Obowiązki stron

- Obowiązki stron:

  - Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

  - Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za wykonanie przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych,

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się na terenie robót,

- Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa,

- Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie,

- Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z obsługą robót budowlanych, w tym koszty podłączenia mediów i opłaty za media ( woda, energia elektryczna itp…) a także koszty dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

§ 6

- Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

- Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

§ 7

Warunki płatności

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową.

2.   Fakturę końcową należy wystawić po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

3.   Faktura końcowa może zostać złożona do Zamawiającego po:

3.1 Przedłożeniu podpisanego przez kierownika administracyjno - gospodarczego protokołu odbioru        	      wykonanych robót, który potwierdzi wykonanie robót uwzględnionych w fakturze końcowej.

3.2 Przedłożeniu przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej (1 kpl) zawierającej w   		     szczególności:

- certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

- Oświadczenie Wykonawcy o uporządkowaniu terenu realizacji zadania

3.3   Przeprowadzeniu czynności odbiorowych i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez komisję        	bez zastrzeżeń.

4.   	Płatność za fakturę będzie dokonywane przelewem z konta Zamawiającego na konto 	Wykonawcy wskazane w fakturze.

5.	Faktura będzie płatna w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 	Błędne wystawienie faktury lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 3, spowoduje 	naliczenie ponownego 7 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia 	poprawionych lub brakujących dokumentów.

6.	Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

7.	W przypadku żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty, 	Zamawiający będzie żądał zwrotu kosztów udzielenia ww. gwarancji na zasadach określonych w 	art. 6491 § 3 K.c.

8.	Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z 	niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi 36 miesięcy.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Okres rękojmi wynosi jeden rok licząc od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji na każde wezwanie Zamawiającego.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty zawiadomienia dokonanego przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

§ 9

Kary umowne

- Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,5% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 10

Odbiory

Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy, który będzie zgłaszany w następującym trybie:

- Wykonawca pisemnie lub telefonicznie zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku wad dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy określając jednocześnie termin usunięcia wad i ponownego odbioru lub może przyjąć przedmiot umowy z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę,

- w przypadku wad, których usunąć się nie da, Zamawiający może: w przypadku wad istotnych żądać wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia należnego Wykonawcy  wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.

- W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy,

- Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni bez uzasadnienia zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z przedmiotem zamówienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy. Do czasu uznania odpowiedzialności przez jedną ze stron umowy lub wyroku sądowego opłacenie kosztów zabezpieczenia wykonanego świadczenia obciąża Wykonawcę,

- W terminie do 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanych prac i stanu ich zaawansowania według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w terminie może zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy bez odrębnego wezwania,

- Wykonawca w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza stanowiące jego własność oraz wszelkie urządzenia, sprzęty budowlane, a także niewbudowane materiały i urządzenia stanowiące jego własność.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.

- Dopuszcza się także wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: przepisy ustawy Prawo budowlane oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

– 	1 egzemplarz dla Wykonawcy,

– 	2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		              		             WYKONAWCA