S P R A W O Z D A N I E

Z  REALIZACJI   GMINNEGO  PLANU

GOSPODARKI  ODPADAMI

DLA  GMINY  MIŁKOWICE

OD 01-01- 2009 r.  DO 31-12-2010 r.

Spis  treści :

1.Wprowadzenie.

2.Rodzaj i ilość odpadów  poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

3. Zrealizowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłkowice.

4. Stan formalno – prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

5. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2009 – 2010 r.

6. Posumowanie.

1.WPROWADZENIE

Realizując podstawowe  obowiązki  wynikające z art. 14 ust.12 b pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami)  zwaną w dalszej części sprawozdania ustawa o odpadach, niniejszym  przedkłada się sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Sprawozdanie obejmuje  aktualny stan gospodarki odpadami tj. odpady komunalne oraz uwzględniono odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych.

Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmowało okres od dnia uchwalenia  planu tj. od 10 listopada 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. Zostało przyjęte przez Radę Gminy Miłkowice Uchwałą Nr VII / 31/2007 z dnia 30 marca 2007 r.

Drugie sprawozdanie obejmuje  okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. – przyjęte Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/198/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Trzecie, obecne sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami został uchwalony przez Radę Gminy Miłkowice  Uchwałą

Nr XVIII/110/2004 z dnia 10 listopada 2004 r.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miłkowice stanowi podstawę racjonalnej gospodarki odpadami oraz określa w jaki sposób będą na terenie gminy realizowane różnorodne zadania z tego zakresu.

Ww. plan w swoich założeniach zakłada dwa rodzaje działań tj. krótkoterminowe i długoterminowe. Powyższe działania zostały opisane  i ujęte w dalszej części sprawozdania.

2. Rodzaj i ilość odpadów komunalnych poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

Na terenie gminy Miłkowice nie znajduje się żadna instalacja do odzysku odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy Miłkowice od dnia 1 lutego 2005 r. ze względu na zamknięcie gminnego składowiska odpadów są unieszkodliwiane w całości poza terenem gminy.

Poniższe zaprezentowane tabele ukazują gospodarkę odpadami komunalnymi za okres sprawozdawczy.

Tabela 1.

Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku na terenie gminy Miłkowice w latach 2009  - 2010.

| 2009 |
| --- |
| Kod odpadu | Masa ( Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania lub odzysku |
| 20 03 01 | 116 | D5 składowanie Składowisko Pielgrzymka |
| 20 03 01 | 1363,75 | D5 składowanie Składowisko Legnica |
| 15 01 02 | 8,45 | Przekazanie do recyklingu |
| 15 01 07 | 13,30 | Przekazanie do recyklingu |

| 2010 |
| --- |
| Kod odpadu | Masa ( Mg) | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania lub odzysku |
| 20 03 01 | 110,6 | D5 składowanie Składowisko Pielgrzymka |
| 20 03 01 | 1771,20 | D5 składowanie Składowisko Legnica |
| 15 01 02 | 15,38 | Przekazanie do recyklingu |
| 15 01 07 | 44,35 | Przekazanie do recyklingu |

Tabela 2.

Porównanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Miłkowice w latach 200 -  2010.

| Kod odpadu | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne | 1823,20 Mg | 1890,40 Mg |
| 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych | 1,84 Mg | 9,62Mg |
| 15 01 07 opakowania z szkła | 12,55 Mg | 44,48 Mg |

Z przedstawionych danych wynika, że masa wytwarzanych odpadów komunalnych ulega stopniowemu zwiększaniu co oznacza, że coraz więcej mieszkańców gminy zostało objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów. Zauważa się również wprowadzenie stopniowej segregacji odpadów tj. szkła i tworzyw sztucznych.

Na terenie gminy Miłkowice znajduje się oczyszczalnia ścieków. W związku z jej funkcjonowaniem wytwarzany jest komunalny osad ściekowy.

Poniższa tabela przedstawia ilość wytworzonego osadu ściekowego oraz   proces unieszkodliwiania i odzysku.

| Rok | Kod odpadu | Masa (Mg ) | Unieszkodliwianie | Odzysk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 19 08 05 | 165 | D4 umieszczanie odpadów na poletkach osadowych | R14 inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów |
| 2010 | 19 08 05 | 180 | D4 umieszczanie odpadów na poletkach osadowych | R14 inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów |

Porównując wytwarzanie osadu w latach 2009 -2010 zauważa się tendencję wzrostową wytwarzania i wykorzystania osadu.

3. Zrealizowane   przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłkowice.

Mając na uwadze założenia planu, Rada Gminy Miłkowice na podstawie z art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), podjęła Uchwałę Nr XXXIII/232/2006 dnia 23.06.2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłkowice. Zgodnie z rozdziałem  I  §  1 pkt 2 ust. 10 wyżej wymienionej uchwały zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych otrzymały następujące przedsiębiorstwa:

1. Firma Transportowo – Produkcyjno - Usługowa

,,DAMI” Mariusz Traczyk

ul. Chmielna 17/1, 59-225 Chojnów

2. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Van Gansewinkiel Legnica Sp. z o.o.

ul. Złotoryjska 170, 59-220 Legnica

4. „SULO” polska sp. z o.o. oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38 47-303 Krapkowice

5. „Hydrotruck” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

6. PUK „PORTO” Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 8 59-230 Prochowice

Z wymienionych wyżej przedsiębiorstw  usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych świadczą:

1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica

2.Nw. firmy z dniem 1 września zostały połaczone w jedna firmę „Gansenwinkiel”

-   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Van Gansewinkiel Legnica Sp. z o.o.

ul. Złotoryjska 170, 59-220 Legnica;

- Firma Transportowo-Produkcyjno-Usługowa ,,DAMI” Mariusz Traczyk

ul. Chmielna 17/1, 59-225 Chojnów,

- „Hydrotruck” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice.

Zgodnie ze spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku wynikającym z art. 9 a ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczącym przekazywania  Wójtowi Gminy informacji  w zakresie ewidencji umów zawartych oraz rozwiązanych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Urząd Gminy  na podstawie uzyskanych informacji od przedsiębiorców prowadzi ewidencję umów. Informacje przekazywane są od  comiesięcznie przedsiębiorców, które zajmują się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Na podstawie uzyskanych danych sporządzono poniższe zestawienie  tabelaryczne  przedstawiające ilość zawartych umów na wywóz odpadów komunalnych  w latach 2009 - 2010 . W przedmiotowym zestawieniu zauważa się spadek zawieranych umów. Spadek ilości zawieranych umów wynika z tego, że większość mieszkańców gminy ma już zawarte umowy, a umowy są zawierane tylko z nowo zamieszkałą ludnością, która zakupiła bądź wybudowała się na naszych terenach.

| Przedsiębiorstwo wywożące nieczystości | Miejscowość | Ilość zawartych umów w 2009 r. | Ilość zawartych umów w 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma Transportowo-Produkcyjno-Usługowa „DAMI” ul. Chmielna 17/1 59-225 Chojnów (do 31.08.2010 r. | Miłkowice | 29 | 26 |
|  | Grzymalin | 16 | 11 |
|  | Jakuszów | 10 | 2 |
|  | Jezierzany | 3 | 1 |
|  | Siedliska | 1 | 1 |
|  | RAZEM | 59 | 41 |
| LPGK 59-220 Legnica ul.Nowodworska 60 | Miłkowice | 14 | 19 |
|  | Rzeszotary | 22 | 17 |
|  | Siedliska | 11 | 6 |
|  | Głuchowice | 6 | 4 |
|  | Goślinów | 1 | 0 |
|  | Grzymalin | 9 | 2 |
|  | Lipce | 7 | 1 |
|  | Dobrzejów | 8 | 4 |
|  | Ulesie | 11 | 8 |
|  | Jakuszów | 5 | 2 |
|  | Jezierzany | 9 | 1 |
|  | Gniewomirowice | 11 | 4 |
|  | Pątnówek | 7 | 1 |
|  | Bobrów | 7 | 1 |
|  | Kochlice | 6 | 6 |
|  | RAZEM | 134 | 76 |
| PUK van Gansewinkel 59-22 Legnica ul. Złotoryjska 170 | Gniewomirowice | 1 | 1 |
|  | Miłkowice | 1 | 1 |
|  | Dobrzejów | 0 | 2 |
|  | Pątnówek | 0 | 0 |
|  | Siedliska | 1 | 0 |
|  | Rzeszotary | 7 | 1 |
|  | Jezierzany | 1 | 1 |
|  | Jakuszów | 0 | 0 |
|  | RAZEM | 10 | 6 |

Mimo podjętych przez Gminę działań zmierzających do spowodowania tego, aby wszyscy właściciele nieruchomości z terenu  Gminy Miłkowice posiadali aktualne umowy na wywóz nieczystości stałych do dnia 31-12 - 2010 r. jeszcze nie wszyscy mieszkańcy posiadają takie umowy.  Przeprowadzone postępowanie weryfikujące pozwoliło na uzyskanie informacji, że stanowi to około 15% gospodarstw domowych  nie posiadających zawartej umowy na wywóz nieczystości stałych. Planowane do przeprowadzenia w 2011 roku (w okresie kwiecień – maj) kontrole wpłyną na dalsze przyspieszenie zawarcia umów w bieżącym roku.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gmina w latach 2009 r. – 2010 r. zakupiła jedynie: 2 pojemniki na szkło oraz 2 pojemniki na tworzywa sztuczne przeznaczone na selektywną zbiórką odpadów.

Selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych  z tworzyw sztucznych (plastik)  przejęło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel Legnica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 170, 59-220 Legnica.

Selektywną zbiórką odpadów szklanych zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach. Zakupione przez  Gminę pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów,  rozmieszczone zostały  w centralnych miejscach każdego sołectwa, gdzie mieszkańcy systemem donoszenia wypełniają te pojemniki odpadami szklanymi i z tworzyw sztucznych. Po zebraniu odpowiedniej ich ilości odpady te zostają odbierane i przekazywane do recyklingu.

Ponadto na terenie Gminy zbierane są:

-  domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego (odpady organiczne roślinne),

-  domowe odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego - ulegające biodegradacji

(odpady organiczne zwierzęce),

-  odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych -

ulegające biodegradacji,

-  odpady z ogrodów, targowisk,  z pielęgnacji cmentarzy - ulegające biodegradacji,

-  papier i karton: opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na

bazie papieru oraz papier i tektura (nieopakowaniowe).

Odpady organiczne pochodzenia organicznego i zwierzęcego zagospodarowywane są we własnym zakresie przez mieszkańców. Z uwagi na to, że  jest to gmina wiejska odpady te są kompostowane.

Prawidłowo sporządzony kompost służyć będzie jako nawóz organiczny.

4.Stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

Gmina Miłkowice posiada jedno zamknięte składowisko odpadów komunalnych we wsi Grzymalin. Zarządcą tego składowiska jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, który przejął całkowitą odpowiedzialność za właściwe zarządzanie wysypiskiem. Od dnia 1-02-2005 r decyzją Starosty Legnickiego RS.7624 – 7/05 składowisko odpadów zostało zamknięte i nałożony został obowiązek przeprowadzenia jego rekultywacji. Rekultywacja została zakończona, czasza składowiska została obsiana trawą i w 2008 r. wykonano 3 piezometry kontrolne oraz komin odgazowujący. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni średniej i wysokiej a także uzupełnienie obsiania trawą miejsc wypalonych przez suszę. Obecnie teren byłego składowiska jest monitorowany i na bieżąco konserwowany (dosiewka traw, porządkowanie terenu).

5. Stan realizacji działań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym na lata 2009-2010.

W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina Miłkowice zobowiązana była do wykonania zadań z zakresu gospodarki odpadami, które określone zostały w harmonogramie rzeczowo- finansowym Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miłkowice.

Od roku 2007 do realizacji przewidziane były następujące zadania :

1.Wprowadzenie (usprawnienie) selektywnej zbiórki odpadów – zakup pojemników.

W 2007 roku zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Łącznie Gmina posiada 46

pojemników w tym 23 sztuki na palstyk i 23 sztuki na szkło. Żródłem finansowania były środki

własne oraz dotacja z WFOŚ i GW.

2.Likwidacja dzikich wysypisk – zadanie to realizowane jest na bieżąco. W okresie sprawozdawczym

w latach 2007 – 2009, zlikwidowano jedno duże dzikie wysypisko, które znajdowało się na terenie

PKP w  miejscowości Miłkowice. Zgodnie z art. 34 ustawy o odpadach Wójt Gminy wydał decyzję

posiadaczowi odpadów na ich uprzątnięcie.Decyzja została zrealizowana  w 2007 r. Ponadto w 2009

i 2010 r. na bieżąco były likwidowane małe składowiska odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem

dzikich wysypisk znajdujących się na terenach leśnych gminy.

3.Rekultywacja składowiska Grzymalin – składowisko rekultywowane było zgodnie z harmnogramem i

dokumentacją techniczną oracowaną przez „ EKOCENTRUM” Sp. z o.o. Wrocławski Ośrodek Usług

Ekologicznych.

6. Podsumowanie

Analiza realizowanych zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym wskazuje, że nie wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości.

Powodem nie zrealizowanych w pełnym zakresie wyznaczonych zadań była przede wszystkim szczupłość środków finansowych będących w dyspozycji Wójta.

Jednocześnie należy stwierdzić, że najważniejsze zadania wynikające z nowelizacji  ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie są realizowane w stopniu zadawalającym i na bieżąco.

Celem realizacji postanowień planu gospodarki odpadami oraz efektów wykonanych zadań przyjętych w planie zamierza się zintensyfikować dotychczasowe działania poprzez:

1. dokonanie kompleksowej kontroli organów wykonawczych gminy nad prawidłowością postępowania

z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości

korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

2. kontrolę i egzekwowanie realizacji przepisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki

odpadami;

3. propagowanie w środowisku szkolnym, w lokalnej gazecie, telewizji regionalnej programy dotyczące

kształtowania właściwych postaw i nawyków dotyczących gospodarki odpadami;

4.objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów opakowaniowych,

odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”, tak aby

zapewnić odpowiednie poziomy odzysku.

Takie zadanie pozwoli na wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych

do środowiska.

5.skontrolować, wszystkie posesje znajdujące się na terenie gminy, pod względem posiadanych

umów na wywóz nieczystości oraz posiadanych umów na wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto w

ramach tej kontroli będzie kontrolowany porządek na posesjach. Akcja „Porządek” została

przewidziana do realizacji w 2011 r. w miesiącach kwiecień – maj.

Przygotowujący sprawozdanie :

Urszula Grabarek – inspektor ds. infrastruktury komunalnej

Materiały wykorzystanego sprawozdania:

- przepisy – zgodnie z ustawami,

dane z Firm, które prowadzą działalność na terenie Gminy Miłkowice   w  zakresie

odbierania odpadów komunalnych;

- dane z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- materiały własne.